Informacja dotycząca realizacji planu

# działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 8

Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku

1. 	Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 8 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych zintensyfikowanych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań  jest podniesienie stanu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Bekiesza poprzez poprawę infrastruktury drogowej w postaci rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych numer 45 i 182. Drogi te są odcinkami nieoświetlonymi, co stwarza uzasadnione zagrożenia dla pieszych jak i rowerzystów korzystających z tych dróg.

Powyższe zagrożenie zdiagnozowano w oparciu o informacje uzyskane od społeczeństwa zgłaszane podczas organizowanych spotkań, w tym również spotkań z sołtysem oraz własnych spostrzeżeń podczas obchodu rejonu służbowego.

2. 	Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Bekiesza poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego przy drogach numer 45 i 182. Wynikiem tych działań będzie wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się tymi drogami po zmroku oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń drogowych.

3. 	Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

- Do dnia 31 stycznia 2025 roku wystąpienie do Urzędu Gminy w Cycowie z wnioskiem o przeprowadzenie inwestycji w postaci budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bekiesza na drogach gminnych numer 45 i 182.

- Do dnia 28 lutego 2025 roku wystąpienie z wnioskiem o dyslokowanie w rejonie dróg gminnych numer 45 i 182 w miejscowości Bekiesza funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej celem oddziaływania prewencyjnego oraz reagowania na popełniane wykroczenia w ruchu drogowym, na przykład przekraczanie dopuszczalnej prędkości czy brak elementów odblaskowych.

- W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 w ramach działań informacyjnych i profilaktycznych prowadzonych w trakcie służby obchodowej, odwiedzin posesyjnych, zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczących występowania zagrożeń w ruchu drogowym w tym rejonie oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych przez pieszych.

- W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy w Cycowie. Systematyczne wizyty oraz spotkania służbowe z pracownikami Urzędu Gminy w Cycowie mające na celu weryfikację realizacji zakładanego celu do osiągnięcia.

4. 	Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Urząd Gminy w Cycowie - podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pieszych jak i rowerzystów poprzez wykonanie prac dotyczących budowy oświetlenia ulicznego we wskazanych miejscach oraz prowadzenie współpracy w kwestii organizowania spotkań  informacyjno-profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- Sołtys miejscowości Bekiesza - prowadzenie współpracy przy organizowaniu spotkań informacyjno – profilaktycznych  na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych przez pieszych w porze wieczorowo nocnej oraz prowadzenie własnej akcji informacyjnej wśród mieszkańców miejscowości.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

- Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

- Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.

- Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

- Za pośrednictwem lokalnych mediów.

aspirant Piotr Kasprzak