Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 6

Zespołu Dzielnicowych

Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej
na okres od 1.01.2026 roku do 30.06.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie służbowym numer 6 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych zintensyfikowanych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest podniesienie stanu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Zezulin Pierwszy. Cel zostanie zrealizowany poprzez poprawę infrastruktury drogowej w postaci rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 105142L. Odcinek drogi w miejscowości Zezulin Pierwszy jest nieoświetlony, co zwiększa zagrożenie dla pieszych jak i rowerzystów korzystających z tej drogi.

Powyższe zagrożenie zdiagnozowano w oparciu o informacje uzyskane od społeczeństwa zgłaszane podczas organizowanych spotkań, w tym również spotkań z sołtysem oraz własnych spostrzeżeń podczas obchodu rejonu służbowego.

# Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa infrastruktury drogowej                            w miejscowości Zezulin Pierwszy poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego przy drodze numer 105142L. Wynikiem tych działań będzie wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się tą drogą po zmroku oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń drogowych.

# Proponowane działania realizacji poszczególnych etapów zadań:

Do dnia 31 stycznia 2026 roku wystąpienie do Urzędu Gminy w Ludwinie z wnioskiem o przeprowadzenie inwestycji w postaci budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zezulin Pierwszy na drodze gminnej nr 105142L.

Do dnia 28 lutego 2026 roku wystąpienie z wnioskiem o dyslokowanie w rejonie drogi gminnej nr 105142L w miejscowości Zezulin Pierwszy funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej celem oddziaływania prewencyjnego oraz reagowania na popełniane wykroczenia w ruchu drogowym, na przykład przekraczanie dopuszczalnej prędkości, brak elementów odblaskowych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 w ramach działań informacyjnych i profilaktycznych prowadzonych w trakcie służby obchodowej, odwiedzin posesyjnych, zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczących występowania zagrożeń w ruchu drogowym w tym rejonie oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych przez pieszych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy w Ludwinie. Systematyczne wizyty oraz spotkania służbowe z pracownikami Urzędu Gminy w Ludwinie mające na celu weryfikację realizacji zakładanego celu do osiągnięcia.

# Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Gminy w Ludwinie - podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pieszych jak i rowerzystów poprzez wykonanie prac dotyczących budowy oświetlenia ulicznego we wskazanym miejscu oraz prowadzenie współpracy w kwestii organizowania spotkań informacyjno – profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sołtys miejscowości Zezulin Pierwszy - prowadzenie współpracy przy organizowaniu spotkań informacyjno – profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych przez pieszych w porze wieczorowo nocnej.

# Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.

Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

Za pośrednictwem lokalnych mediów.

młodszy aspirant Karol Bancerz