Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 7

Zespołu Dzielnicowych

Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej
na okres od 1.01.2026 roku do 30.06.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie służbowym numer 7 obejmującym miejscowość Ostrówek problemem wymagającym podjęcia długoterminowych zintensyfikowanych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest poprawa poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez zamontowanie na drodze powiatowej numer P1809L progu zwalniającego w rejonie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostrówku. Wzmożony w tym miejscu ruch pieszych związany z lokalizacją szkoła i kościół powoduje zwiększenie zagrożenia w ruchu drogowym dla pieszych. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie progu zwalniającego spowolni ruch pojazdów oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Wskazane zagrożenia zdiagnozowano głównie na podstawie analizy przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami, rozmowy z sołtysem oraz własnych obserwacji podczas obchodu.

# Zakładany cel do osiągnięcia:

Poprawa infrastruktury drogi powiatowej w miejscowości Ostrówek poprzez montaż progu zwalniającego wraz ze stosownym oznakowaniem w rejonie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostrówku.

# Proponowane działania realizacji poszczególnych etapów zadań:

Do dnia 17 stycznia 2026 roku wystąpienie do Urzędu Gminy w Puchaczowie z wnioskiem podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia prac związanych z poprawą infrastruktury drogi we wskazanym rejonie.

Do dnia 15 lutego 2026 roku wystąpienie z wnioskiem o dyslokowanie w rejon drogi             powiatowej w miejscowości Ostrówek funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łęcznej celem oddziaływania prewencyjnego oraz reagowania na popełniane wykroczenia w ruchu drogowym np. przekraczanie prędkości.

W okresie od 1 stycznia 2026 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku w ramach działań informacyjno - profilaktycznych prowadzonych w trakcie służby obchodowej, odwiedzin posesyjnych, zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącego występowania zagrożeń w ruchu drogowym w tym rejonie.

# Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Gminy w Puchaczowie – podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wykonanie prac związanych z zamontowaniem progu zwalniającego poprzedzonego znakiem drogowym we wskazanym rejonie oraz współpraca w kwestii organizowania spotkań informacyjno – profilaktycznych na temat bezpiecznego zachowania jako uczestnika ruchu drogowego.

Sołtys – miejscowości Ostrówek - prowadzenie współpracy przy organizowaniu spotkań informacyjno – profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych przez pieszych w porze wieczorowo 	nocnej oraz prowadzenie własnej akcji informacyjnej wśród mieszkańców miejscowości.

# Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Łęczna.

Informowanie mieszkańców w trakcie obchodu i podczas wykonywaniu zadań w rejonie służbowym.

Informowanie mieszkańców podczas spotkań organizowanych we współpracy z Urzędem Gminy w Puchaczowie i sołtysem miejscowości Ostrówek.

Umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Puchaczowie oraz w miejscowości Ostrówek na tablicy ogłoszeń u sołtysa.

aspirant sztabowy Zbigniew Jurkowski