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Informacja dotycząca realizacji 
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 2
Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej
za okres od 1.07.2026 roku do 31.12.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym Łęczna numer 2, obejmującym osiedle Niepodległości oraz część osiedla Słonecznego, problemem wymagającym podjęcia długoterminowych działań jest poprawa dostępności infrastruktury architektonicznej przy ulicy Patriotów Polskich 1, w szczególności w obrębie klatek schodowych numer IV i V. Brak odpowiednich udogodnień znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, osobom starszym, a także opiekunom z małymi dziećmi. Bariery architektoniczne ograniczają ich samodzielność, utrudniają dostęp do opieki medycznej, instytucji publicznych oraz odstawowych usług, a także negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców. Podjęcie działań zmierzających do poprawy infrastruktury w tym miejscu jest istotne z punktu widzenia zapewnienia równego dostępu do przestrzeni publicznej, zwiększenia samodzielności mieszkańców oraz poprawy jakości życia osób szczególnie narażonych na skutki istniejących barier architektonicznych.

Powyższe zagrożenia zostały zidentyfikowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców, a także własnych obserwacji dokonanych podczas obchodu rejonu służbowego.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Budowa poręczy oraz podjazdów dla wózków inwalidzkich przy klatkach schodowych numer IV oraz V przy ulicy Patriotów Polskich 1.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
· Lipiec 2026 roku – wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” z wnioskiem o budowę poręczy oraz podjazdów dla wózków inwalidzkich przy ulicy Patriotów Polskich 1, klatki schodowe IV i V.

· Sierpień 2026 roku – zorganizowanie spotkania z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” mającego na celu przedstawienie informacji dotyczących budowy podjazdów oraz poręczy przy ulicy Patriotów Polskich 1, klatki schodowe IV i V.

· Wrzesień 2026 roku – zorganizowanie spotkania z Radą Osiedla Niepodległości mającego na celu przedstawienie informacji dotyczących planowanej modernizacji wejść do klatek schodowych numer IV i V przy ulicy Patriotów Polskich 1.

· W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2026 roku – nawiązanie współpracy z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej imienia Stefana Batorego. Systematyczne wizyty oraz spotkania służbowe mające na celu weryfikację realizacji zakładanego celu.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych zadań.
· Spółdzielnia Mieszkaniowa „Batory” w Łęcznej – realizacja oraz finansowanie modernizacji wejść do klatek schodowych przy ul. Patriotów Polskich 1 w Łęcznej.

· Rada Osiedla Niepodległości – prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie realizacji planu priorytetowego.

· Zarządy spółdzielni mieszkaniowych w Łęcznej – prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie realizacji planu priorytetowego.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

· Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.
· Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.
· Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

· Za pośrednictwem lokalnych mediów.
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